|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **회의 일시** | 2017년 5월 03일 | 작성자 | 구보선 |
| **참석자** | 윤승현 | | |
| 구보선 | | |
| 김주원 | | |
| 김주현  오소정 | | |
| 정승환 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **1. 프로젝트 계획서 작성하기.** |
| - 역할 분담 및 조직도 작성. |
| - WBS 작성. |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회의 내용** | **요구사항 명세서 상세 작성하기.** | **1) 역할 분담 및 조직도 작성.**  -> 윤승현 : PM  정승환, 김주원 : 개발자.  김주현 : 테스터  오소정 : UI 개발자  구보선 : 문서 담당.  => 이를 기반으로 조직도 작성.  **2) WBS 작성**  -> Level 1 : 요구사항 분석  프로젝트 계획  디자인 및 구현  테스트  -> Level 2.  \* (요구사항 분석)  : SRS 작성  \* (프로젝트 계획)  : 프로젝트 계획서 작성  \* (디자인 및 구현)  : 설계서 작성 , 소스코드  \* (테스트)  : 기능 테스트 , 오류 테스트/결과 보고  -> Level 3.  \* (요구사항 분석)  : 시스템 개요 , 사용자 분석 , 기능 요구사항 , 유스케이스 , 인터페이스 요구사항 , 비 기능 요구사항  \* (프로젝트 계획)  : 주요 일정 작성 , 역할 분담 , 규모 산정 , 일정 계획 , 산출물 관리 , 위험 관리  \* (디자인 및 구현)  : 시스템 구성도 , 기능 설계 , UI 디자인/설계 , UI 소스코드 , 기능 소스코드  \* (테스트)  : 결함 수정 , 최종 테스트 분석 보고서 작성  -> Level 4.  \* (프로젝트 계획)  : WBS , Gantt 차트 , PERT 차트  \* (디자인 및 구현)  : 알림 기능 , 로그인/로그아웃 기능 , 과목 관리 기능 , TODOLIST 관리 기능 , 정렬 기능  \* (테스트)  : 수강과목 관리 기능 테스트 , TODOLIST 관리 기능 테스트 , 알림 기능 테스트 , 로그인/로그아웃 기능 테스트 , 정렬 기능 테스트  -> Level 5.  \* (디자인 및 구현)  : 연동 기능 구현 , 시작 날짜 별 정렬 기능 구현 , 마감일 별 정렬 기능 구현 , 중요도 별 정렬 기능 구현 , 실제 마감일 별 정렬 기능 구현 , 요일 별 정렬 기능 구현 , 추가/변경/삭제 기능 구현  \* (테스트)  : 과목 추가/변경/삭제 기능 테스트 , TODOLIST 추가/변경/삭제 기능 테스트 , TODOLIST 별도 표시 테스트  -> Level 6.  \* (테스트)  : 중요도 별 정렬 기능 테스트 , 시작 날짜 별 정렬 기능 테스트 , 실제 마감일 별 정렬 기능 테스트 , 완료 여부 별 정렬 기능 테스트 , 연동 기능 테스트 , 요일 별 정렬 기능 테스트 |

|  |  |
| --- | --- |
| **기타 유의 사항** | 1. 요구사항 명세서에서 ‘등록 날짜 별 정렬’을 ‘시작 날짜 별’로 수정하였음.  2. PERT / Gantt 차트 작성하여 push 하기. |